# 天策决策中台部署 Skill 效率对比分析

## 一、背景与目的

同盾 AI Agent 交付部署试点中，我们围绕天策决策中台的私有化部署场景，沉淀了三类核心部署技能（Skill）。这些技能将部署过程中的操作步骤、环境配置、故障排查经验固化为可复用的自动化知识，目标是缩短交付周期、降低人为失误、提升多环境适配能力。

本文档对三类部署 Skill 进行系统性对比，量化效率提升数据，明确各技能的适用场景与协作关系，为后续交付资源规划和方法论推广提供依据。

## 二、三类部署 Skill 概览

### 2.1 纯虚拟机部署（hera-deploy / jumpserver 系列）

适用场景：客户无容器化基础设施，所有服务以 jar 包形式直接运行在虚拟机上。典型客户为 POC 验证、中小规模项目。

覆盖范围：中间件安装（JDK、MySQL、Nacos、ZooKeeper、Kafka、Elasticsearch、ApexDB）、全部 Java/Python 应用启停（bifrost、salaxy、tiangong、atreus、galaxy-guard 等十余个服务）、数据库初始化、Nginx 反代与前端资源部署。

核心能力：通过堡垒机自动化执行（jrun.sh 脚本）、SSH 隧道搭建、文件上传中转，将原本需要逐台服务器手动操作的流程变为批量自动化执行。

### 2.2 K8s 混合架构部署（k8s-tiance-deploy）

适用场景：客户已有 Kubernetes 集群和 Harbor 镜像仓库，应用以容器形式运行，中间件仍部署在虚拟机上。典型客户为中大型金融机构、有容器化要求的生产环境。

覆盖范围：在纯虚拟机部署的基础上，额外涵盖镜像跨架构构建（Mac ARM 到 x86_64）、Harbor 镜像推送、K8s 应用部署（kubectl 或 Dashboard API 两种方式）、多环境隔离（dev/prod）、Nacos 配置迁移与 IP 批量替换、CICD 流水线集成、零信任 VPN 网络适配。

核心能力：27 个实战故障案例索引、环境隔离强制校验脚本、跨节点网络诊断、决策树引导部署路径选择。

### 2.3 蓝鲸 CI 构建部署流水线（bkci-cicd-deploy）

适用场景：客户使用蓝鲸 BKDevOps 平台，要求规范化 CI/CD 流程，实现一键构建部署。典型客户为有 DevOps 平台的大型企业，需要交付后客户运维团队可自助发版。

覆盖范围：Git 代码拉取（CODING/Gitlab/Gitea）、Maven 离线构建、Docker 镜像构建（buildah，适配无特权容器环境）、Harbor 推送、K8s 滚动部署与自动回滚。

核心能力：离线/半离线环境全链路适配、buildah 替代 Docker daemon 的完整方案、10 条关键经验教训与 14 个错误码速查、流水线参数化模板（22 项参数）。

## 三、效率提升量化对比

### 3.1 首次部署耗时对比

| 环节 | 纯虚拟机（手动） | 纯虚拟机（Skill） | K8s 混合（手动） | K8s 混合（Skill） | 蓝鲸 CI（手动） | 蓝鲸 CI（Skill） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络接入与环境探查 | 1-2h | 15min | 2-4h | 30min | 1-2h | 20min |
| 中间件安装配置 | 6-8h | 1.5h | 6-8h | 1.5h | - | - |
| 镜像构建与推送 | - | - | 3-5h | 1h | 2-4h | 15min |
| 应用部署 | 4-6h | 1h | 3-5h | 1h | - | - |
| 流水线创建与联调 | - | - | - | - | 4-8h | 1.5h |
| 数据库与业务初始化 | 2-3h | 30min | 2-3h | 40min | - | - |
| Nginx 与前端 | 2-3h | 30min | 1-2h | 20min | - | - |
| 环境隔离与配置迁移 | - | - | 2-4h | 30min | - | - |
| 端到端联调与排错 | 4-8h | 1h | 4-12h | 1.5h | 2-4h | 1h |
| 合计 | 19-30h（2-3天） | 约 6h（半天） | 23-43h（3-5天） | 约 7h（1天） | 9-18h（1.5-2.5天） | 约 3h（半天） |
| 提效倍数 | - | 约 4-5x | - | 约 3-5x | - | 约 3-5x |

### 3.2 长期复用效率对比

| 操作 | 无 Skill/无流水线 | 有 Skill/有流水线 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次应用发版（构建+部署+验证） | 30-60min | 6-15min | 每应用每次迭代 |
| 10 个微服务全量发版 | 5-10h | 1-2h | 每迭代 |
| 版本回滚 | 15-30min | 1min | 出问题时 |
| 新环境复制（dev 到 prod） | 1-2 天 | 2-3h | 每项目 1-2 次 |
| 新增一个应用的流水线 | 2-4h | 5-10min（改参数复制） | 按需 |

### 3.3 单项目全周期节省估算

以典型 POC 项目为基准（10 个微服务、2-3 周部署周期、每服务发版 3-5 次）：

| 项目类型 | 手动总耗时 | Skill 辅助总耗时 | 节省工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯虚拟机 POC | 约 40-50h | 约 15-20h | 约 25-30h |
| K8s 混合生产 | 约 60-80h | 约 20-30h | 约 40-50h |
| 蓝鲸 CI 流水线（含后续发版） | 约 50-60h | 约 15-20h | 约 30-40h |

## 四、核心价值差异分析

### 4.1 纯虚拟机部署：省重复劳动

核心价值在于步骤固化和批量执行。中间件安装顺序、应用启动依赖、端口分配、内存配置等全部模板化，不需要每次翻文档、记顺序。堡垒机自动化脚本（jrun.sh）将"逐台 SSH 登录执行"变为"一条命令批量完成"。

适用判断：客户无 K8s、无 CI/CD 平台、服务器数量 3 台以内的 POC 或小项目。

### 4.2 K8s 混合部署：省认知负荷与事故成本

核心价值在于防翻车和降低不确定性。K8s 环境比纯虚拟机复杂一个量级，手动操作的最大风险不是"慢"，而是"错"：

- 环境隔离事故：prod 部署覆盖 dev 配置，导致开发环境瘫痪，恢复耗时半天到一天

- 跨架构镜像问题：Mac 上构建的镜像推到 x86 集群报 exec format error，不了解 buildx 会浪费数小时

- 零信任 VPN 误判：SSH 不通误以为网络故障，实际是策略未授权，应走 Dashboard API

- 跨节点网络不通：Pod 无法访问 VM 中间件，需要 IPIP 隧道或 iptables DNAT，首次遇到可能排查一整天

Skill 将 27 个实战故障案例转化为部署前校验脚本和决策树，把"大概率踩坑"变为"接近零"。对交付承诺工期而言，方差压缩比均值压缩更有价值。

适用判断：客户有 K8s 集群、有 Harbor 镜像仓库、需要 dev/prod 多环境、网络通过零信任 VPN 或 Web 堡垒机接入。

### 4.3 蓝鲸 CI 流水线：省长期人力

核心价值在于一次投入、长期复用，且将发版能力移交给客户运维团队。流水线建好后：

- 每次发版从"交付人员 SSH 上去手动操作"变为"客户运维点一下按钮"

- 构建过程标准化，不因人员变动导致操作差异

- 自动回滚机制降低发版风险

- 客户验收时看到规范化 CI/CD 流程，提升专业度和信任感

最大的隐性价值是 buildah 这个认知差：蓝鲸 CI 构建机是无特权容器，没有 Docker daemon。第一次遇到这个问题，大多数人会花半天研究如何安装 Docker 或开特权模式，最终发现答案是"用 buildah 替代"。Skill 直接固化了这个路径，认知成本从半天降为零。

适用判断：客户有蓝鲸 BKDevOps 平台、要求 CI/CD 规范化、交付后需客户自主运维。

## 五、三者协作关系

三类 Skill 不是互斥关系，而是分层协作：

| 层级 | Skill | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施层 | 纯虚拟机部署（jumpserver-infra-deploy） | 搭建 VM 中间件底座（ZK/Kafka/ES/Nacos/ApexDB） |
| 环境层 | K8s 混合部署（k8s-tiance-deploy） | 将应用部署到 K8s 集群，完成环境隔离与数据初始化 |
| 流水线层 | 蓝鲸 CI（bkci-cicd-deploy） | 建立可持续交付流水线，移交客户自助发版 |

典型项目组合使用路径：

- 第一阶段：用 jumpserver-infra-deploy 在虚拟机上搭好中间件

- 第二阶段：用 k8s-tiance-deploy 将应用部署到 K8s，完成 Nacos 配置、数据初始化、环境隔离校验

- 第三阶段：用 bkci-cicd-deploy 为客户建立构建部署流水线，培训客户运维团队使用

三个阶段覆盖从首次部署到长期运维的完整生命周期。

## 六、与其他部署 Skill 的关系

| Skill 名称 | 定位 | 与上述三类的关系 |
| --- | --- | --- |
| hera-deploy | 阿里云纯 VM 部署 | 与 jumpserver 系列同层，区别在于直连 SSH 而非堡垒机 |
| sanxia-tiance-deploy | 三峡项目专属 | k8s-tiance-deploy 的前身经验来源，已抽象为通用版 |
| tiance-app-deploy | 应用层 jar 启停 | 被 K8s 混合部署的 VM 应用章节引用 |
| tds-deploy | TD-Scheduler/Seatunnel | 中间件子集，被 K8s 混合部署引用端口配置 |
| bkci-bifrost-pipeline | Bifrost 专属流水线 | bkci-cicd-deploy 的客户定制版，参数硬编码 |
| cicd-quick-deploy | 内部开发环境快速部署 | 平台无关简化版，不涉及蓝鲸 CI 特殊适配 |

## 七、总结与建议

### 7.1 核心结论

三类部署 Skill 分别解决三个递进问题：搭环境快（纯 VM）、搭复杂环境不翻车（K8s 混合）、搭完之后客户自己能跑（蓝鲸 CI）。单独使用任何一个提效 3-5 倍，组合使用覆盖完整交付生命周期，整体交付周期从"按周算"压缩到"按天算"。

### 7.2 效率提升汇总

| 维度 | 数据 |
| --- | --- |
| 首次部署提效 | 3-5 倍（所有类型一致） |
| 单次发版提效（流水线） | 3-4 倍 |
| 单项目全周期节省 | 25-50 小时（视项目复杂度） |
| 故障排查时间压缩 | 从 4-12 小时降至 1-2 小时 |
| 环境隔离事故率 | 从"大概率"降至"接近零" |

### 7.3 推广建议

- 所有天策交付项目标配纯 VM 或 K8s 混合部署 Skill，根据客户基础设施选择

- 有 CI/CD 平台要求的项目，交付末期必须建立流水线并移交客户

- 每个新项目的实战经验（新坑、新适配）及时回写 Skill，保持知识库鲜活

- 考虑将部署 Skill 方法论推广到其他产品线的私有化交付场景