# 天策策略自动化配置 AI 基础建设方案

## 项目背景

天策（Tiance）决策中台是同盾科技的核心风控产品，其策略配置流程涵盖字段定义、函数开发、数据源接入、规则集编排、指标计算、策略部署等 8 个层级，传统人工配置周期长、易出错、依赖资深工程师经验。

策略自动化配置方案已通过 AI Agent + Skill 流水线实现了从元数据采集到策略部署的全链路自动化，但该方案依赖完善的 AI 基础设施支撑。当前客户侧 AI 模型基础建设为零，需要从零搭建一套完整的离线 AI 运行环境，使策略自动化配置能力在内网隔离环境下独立运行。

本方案针对完全内网隔离的部署场景，围绕策略配置这一核心目标，设计最小可行的 AI 基础建设方案。

## 现状分析

### 策略自动化配置的能力依赖

通过对 10 个策略配置 Skill 的源码分析，自动化流水线的 AI 能力依赖可归纳为以下四类：

LLM 推理能力（核心依赖）：所有 Skill 均采用"LLM-as-Agent"架构——LLM 作为宿主会话运行，负责语义解析非结构化输入（Excel、自然语言描述、流程图图片）、生成结构化中间产物、编写 Groovy/Java 代码片段、做出编排调度决策。Skill 内的 Python 脚本本身是纯确定性计算（JSON 校验、Excel 生成、哈希比对），不直接调用任何 LLM API，但它们的输入依赖 Agent LLM 的语义理解输出。

浏览器自动化（必要依赖）：tiance-metadata-scout 通过 Chrome DevTools Protocol（CDP）在天策平台页面主世界执行 JavaScript 采集脚本，获取平台元数据；tiance-component-lifecycle 依赖已认证的浏览器会话进行组件导入和生命周期操作。这两个环节无法通过纯 API 替代。

文档处理能力（必要依赖）：11 个 Skill 使用 openpyxl 读写 Excel，tiance-field-forge 额外依赖 xlrd/xlwt 处理旧版 .xls 格式。这些是 Python 库依赖，不涉及 AI 模型。

Agent 编排框架（必要依赖）：流水线由 tiance-component-lifecycle 统一调度 8 层依赖链，要求 Agent 框架支持多 Skill 路由、子任务并行、会话状态持久化、工具调用（Bash、文件读写、浏览器控制）。

### 建设差距

客户当前状态与目标状态之间的差距如下：

| 维度 | 当前状态 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| LLM 推理 | 无 | 离线部署的大语言模型（Qwen3.5/3.6），支持中文理解、代码生成、工具调用 |
| GPU/NPU 算力 | 无 | 至少 1 台昇腾 NPU 服务器（910B/910C） |
| Agent 框架 | 无 | 支持 Skill 编排和浏览器自动化的 Agent 运行平台 |
| 浏览器环境 | 有桌面 Chrome | Chrome + CDP 远程调试 + 自动化控制 |
| Python 运行时 | 可能已有 | Python 3.12 + openpyxl/xlrd/xlwt 等依赖库 |
| 网络环境 | 内网隔离 | 保持隔离，所有组件离线部署 |

## 整体架构

方案采用四层架构，自底向上依次为：算力层 → 模型服务层 → Agent 平台层 → Skill 应用层。各层职责明确，松耦合对接。

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Skill 应用层                           │

│  metadata-scout → field → datasource → function →       │

│  rule + metric → policy → component-lifecycle           │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   Agent 平台层                           │

│  Agent 框架 (TDForge/Dify) + Chrome 浏览器自动化         │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   模型服务层                             │

│  vLLM Ascend 推理引擎 → OpenAI 兼容 API                 │

│  模型：Qwen3.6-35B-A3B / Qwen3.5-27B / 122B-A10B      │

├─────────────────────────────────────────────────────────┤

│                   算力层                                 │

│  鲲鹏920 + Atlas 300V Pro / 300I Duo / 910B4           │

│  或 x86 + NVIDIA RTX5880 Ada                            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 算力层设计

### 硬件选型

策略配置场景的 LLM 负载特征为：长上下文（元数据 JSON 通常 50-200KB）、结构化输出（代码生成、JSON 构造）、中文理解（规则描述、字段映射）。硬件选型须同时考虑算力需求、采购渠道可行性和信创合规要求。当前市场有两条主流技术路线：华为鲲鹏+昇腾路线（ARM CPU + Ascend NPU，信创合规）和 x86 + NVIDIA 路线（开发便捷，生态成熟）。以下基于实际渠道报价数据给出推荐方案。

路线一：华为鲲鹏 + 昇腾（信创合规，推荐）

该路线采用鲲鹏 920 ARM CPU 搭配昇腾系列加速卡，符合信创合规要求，适用于有国产化需求的客户。以下为渠道实际报价的 5 种配置：

| 配置 | 服务器型号 | 加速卡 | 显存 | CPU | 内存 | 含税单价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置一 | HuaKun TG225 B1（2U） | 1× Atlas 300V | 24GB LPDDR4X | 2× 鲲鹏920 32核 | 64GB DDR4 | ¥4.9万 | 边缘推理，小模型 |
| 配置二 | HuaKun TG225 B1（2U） | 1× Atlas 300V Pro | 48GB LPDDR4X | 2× 鲲鹏920 32核 | 128GB DDR4 | ¥6.5万 | 中型模型推理 |
| 配置三 | HuaKun AT800 Model 3000（2U） | 1× Atlas 300I Duo | 96GB LPDDR4X | 2× 鲲鹏920 32核 | 256GB DDR4 | ¥15万 | 中心推理，大模型 |
| 配置四 | HuaKun TG225 B1（2U） | 3× Atlas 300V Pro | 144GB LPDDR4X | 2× 鲲鹏920 32核 | 256GB DDR4 | ¥11.6万 | 多模型并行推理 |
| 配置五 | HuaKun AT9508 G3（4U） | 5× Atlas 300I Duo | 480GB LPDDR4X | 2× 鲲鹏920 48核 | 384GB DDR4 | ¥27万 | 大规模中心推理 |

此外还有高端 NPU 模组方案：kunlunG55 80（8× Atlas 300I A2，¥62.85万）和 8× 昇腾910B4 NPU 模组服务器（¥86.6万），适用于需要训练或超大规模推理的场景。

加速卡定位对比：

| 加速卡 | 显存 | 功耗 | 定位 | 支持的模型规模（FP16） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlas 300V | 24GB LPDDR4X | 72W | 边缘/视频推理 | ≤ 10B 参数模型 |
| Atlas 300V Pro | 48GB LPDDR4X | 72W | 中型推理 | ≤ 20B 参数模型 |
| Atlas 300I Duo | 96GB LPDDR4X | 150W | 中心推理 | ≤ 40B 参数模型 |

路线二：x86 + NVIDIA（开发便捷）

该路线采用 Intel/AMD CPU 搭配 NVIDIA RTX5880 Ada 专业显卡，CUDA 生态成熟，vLLM/PyTorch 直接运行，适用于无信创要求的客户。以下为渠道报价的 3 款塔式工作站：

| 配置 | CPU | 显卡 | 显存 | 内存 | 含税单价 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作站 A | Intel Core Ultra 9 285K | 1× RTX5880 Ada | 48GB | 128GB DDR5 | ¥8.39万 | 开发调试，单模型推理 |
| 工作站 B | AMD Threadripper 7970X 64核 | 2× RTX5880 Ada | 96GB | 256GB DDR5 | ¥20.6万 | 中型模型推理 |
| 工作站 C | AMD Threadripper 7970X 64核 | 3× RTX5880 Ada | 144GB | 256GB DDR5 | ¥25.8万 | 大模型推理，多模型并行 |

模型与硬件映射推荐：

针对策略配置首选模型 Qwen3.6-35B-A3B（MoE，总参数 35B，FP16 约需 70GB 显存加载），各配置的适配情况：

| 配置 | 可用显存 | 能否运行 Qwen3.6-35B-A3B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置二（Atlas 300V Pro） | 48GB | 需量化（INT8） | 量化后约 35GB，可运行但精度有损 |
| 配置三（Atlas 300I Duo） | 96GB | FP16 流畅运行 | 推荐方案 |
| 配置四（3× Atlas 300V Pro） | 144GB | FP16 流畅运行 | 可张量并行，性价比高 |
| 工作站 A（1× RTX5880 Ada） | 48GB | 需量化（INT8） | 同上 |
| 工作站 B（2× RTX5880 Ada） | 96GB | FP16 流畅运行 | 推荐方案 |
| 工作站 C（3× RTX5880 Ada） | 144GB | FP16 流畅运行 | 可运行更大模型 |

综合推荐：如客户有信创合规要求，推荐配置三（HuaKun AT800 + Atlas 300I Duo 96GB，¥15万）作为最低可行方案，或配置四（3× Atlas 300V Pro 144GB，¥11.6万）作为性价比方案。如无信创要求，推荐工作站 B（2× RTX5880 Ada 96GB，¥20.6万）。

### 网络与安全

由于完全内网隔离，须注意以下要点：所有部署包（模型权重、Docker 镜像、npm/pip 包）须提前在有外网环境的机器上下载，通过 U 盘或 FTP 中转入内网。建议准备一台有外网访问的"中转机"用于首次部署和后续模型/依赖更新。服务器须开放内部端口供 Agent 和浏览器访问：模型推理服务端口（默认 8000）、Agent 平台端口（默认 3000/8001）、Chrome 远程调试端口（默认 9222）。

## 模型服务层设计

### 模型选型

策略配置场景对 LLM 的核心要求包括：中文语义理解（解析规则描述、字段含义）、代码生成（Groovy 脚本、Java ETL 代码片段）、结构化输出（JSON 构造、Excel 内容解析）、工具调用（Function Calling，驱动多步编排）。综合评估后推荐以下模型：

Qwen 模型系列概览（2026 年最新版）：

通义千问（Qwen）已迭代至 3.5 和 3.6 两代，相比 Qwen3 有质的飞跃。Qwen3.5 采用 Gated Delta Networks + 稀疏 MoE 混合架构，在数万亿多模态 Token 上训练，支持 201 种语言，中等尺寸模型已全面超越上代旗舰 Qwen3-235B-A22B。Qwen3.6 在此基础上进一步强化 Agent 编码和仓库级推理能力，引入思维上下文保持机制，更适合多步编排场景。

| 模型 | 架构 | 总参数 | 激活参数 | 发布时间 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.6-35B-A3B | MoE | 35B | 3B | 2026.04 | Agent 编码强化，思维上下文保持 |
| Qwen3.6-27B | Dense | 27B | 27B | 2026.04 | 密集架构，稳定推理 |
| Qwen3.5-35B-A3B | MoE | 35B | 3B | 2026.02 | 高稀疏 MoE，多模态 |
| Qwen3.5-27B | Dense | 27B | 27B | 2026.02 | 首个中型 Dense 模型 |
| Qwen3.5-122B-A10B | MoE | 122B | 10B | 2026.02 | 大模型能力，激活参数仅 10B |
| Qwen3.5-397B-A17B | MoE | 397B | 17B | 2026.02 | 旗舰模型 |

首选：Qwen3.6-35B-A3B。Apache 2.0 开源协议，商用无限制。总参数 35B 但激活参数仅 3B，推理开销极低——在单张昇腾 910B 64GB 上即可流畅运行 FP16 推理。原生支持 Function Calling、Agent 编码和仓库级推理，是策略配置多步编排场景的最佳选择。Qwen3.6 特有的思维上下文保持（Thinking Preservation）机制可在多轮对话中保留推理链，显著降低迭代开销。

备选：Qwen3.5-27B。密集架构 27B 参数，推理能力略强于 35B-A3B 的激活部分，适合对输出稳定性要求极高的场景。在昇腾 910B 上可运行但显存较紧，推荐 910C 128GB。

高配：Qwen3.5-122B-A10B。总参数 122B，激活参数 10B，能力对标旗舰级 Qwen3-235B-A22B。需要 2 张昇腾 910C 做张量并行，适合策略复杂度极高或需要同时处理多个项目配置的场景。

备选：DeepSeek-V3.1。综合能力强，工具调用能力突出，但在昇腾 NPU 上的适配成熟度不如 Qwen 系列，需要额外验证。

### 推理引擎

推荐使用 vLLM 作为推理引擎。它是目前最成熟的开源 LLM 推理框架，已通过 vLLM Ascend 插件（vllm-ascend）原生支持华为昇腾 NPU，同时兼容 NVIDIA GPU。核心特性包括：OpenAI 兼容 API（Agent 框架可直接对接）、PagedAttention 显存管理（提升吞吐量）、连续批处理（多会话并发）、离线部署（Docker 镜像离线导入）。

昇腾 NPU 部署方式：

# 在有外网的中转机拉取 vLLM Ascend Docker 镜像

docker pull quay.io/ascend/vllm-ascend:latest

docker save quay.io/ascend/vllm-ascend:latest -o vllm-ascend.tar

# 模型权重提前下载（以 Qwen3.6-35B-A3B 为例）

# 从 ModelScope 下载 Qwen/Qwen3.6-35B-A3B 到本地目录

# 安装 CANN 驱动和固件（华为提供离线安装包）

# Ascend-cann-toolkit.run + Ascend-hdk-910b-npu-driver.run

# FTP 转入内网服务器后启动

docker load -i vllm-ascend.tar

docker run --device /dev/davinci0 \

--device /dev/davinci_manager \

--device /dev/devmm_svm \

--device /dev/hisi_hdc \

-v /usr/local/dcmi:/usr/local/dcmi \

-v /usr/local/bin/npu-smi:/usr/local/bin/npu-smi \

-v /usr/local/Ascend/driver/lib64:/usr/local/Ascend/driver/lib64 \

-v /data/models/qwen3.6-35b-a3b:/model \

-p 8000:8000 \

quay.io/ascend/vllm-ascend \

--model /model \

--max-model-len 32768 \

--tensor-parallel-size 1

NVIDIA GPU 部署方式（如客户已有 NVIDIA 显卡）：

docker pull vllm/vllm-openai:latest

docker run --gpus all \

-v /data/models/qwen3.6-35b-a3b:/model \

-p 8000:8000 \

vllm/vllm-openai \

--model /model \

--max-model-len 32768 \

--tensor-parallel-size 1

两种方式均提供 OpenAI 兼容的 http://localhost:8000/v1/chat/completions 接口，Agent 框架直接调用，无需区分底层硬件。

### 模型评估指标

部署后须验证以下能力达标：

| 评估维度 | 测试方法 | 达标标准 |
| --- | --- | --- |
| 中文理解 | 输入一段风控规则描述，要求提取条件、阈值、处置动作 | 准确率 ≥ 90% |
| 代码生成 | 给定计算逻辑描述，生成 Groovy 脚本 | 语法正确且逻辑等价 |
| 结构化输出 | 输入 Excel 截图，要求提取为 JSON | 字段名和值完全匹配 |
| 工具调用 | 驱动 3 步以上的多 Skill 编排 | 步骤顺序正确，参数传递无误 |
| 长上下文 | 输入 100KB 元数据 JSON，要求查询特定字段 | 返回结果准确 |

## Agent 平台层设计

### 框架选型

Agent 平台是连接 LLM 模型和策略配置 Skill 的中枢。它须满足以下要求：支持 OpenAI 兼容 API 对接离线模型、具备工具调用能力（Bash 执行、文件读写、浏览器控制）、支持 Skill 发现和路由、支持子任务并行和会话持久化、可离线部署。

推荐两种方案：

方案 A：TDForge（推荐）。TDForge 是同盾自研的 AI Agent 平台，基于 Electron Desktop 架构，内嵌 Python 3.12 + FastAPI + Next.js。原生支持 Skill 体系、浏览器自动化、子任务并行。与策略配置 Skill 的兼容性最好，开箱即用。缺点是桌面应用形态，不适合多用户并发，适合单用户使用。

方案 B：Dify + DeerFlow。Dify 是开源 AI 应用开发平台（Docker 部署，中文界面），DeerFlow 是字节跳动开源的 Agent 框架。两者组合可提供 Web 化的 Agent 编排界面，支持多用户访问。缺点是需要将策略配置 Skill 适配为 Dify 的工作流节点，初期适配工作量较大。

| 对比维度 | TDForge | Dify + DeerFlow |
| --- | --- | --- |
| 部署复杂度 | 低（桌面应用） | 中（Docker Compose） |
| Skill 兼容性 | 原生支持 | 需适配 |
| 多用户支持 | 单用户 | 多用户 |
| 浏览器自动化 | 内置 Chrome 控制 | 需集成 Playwright |
| 离线部署 | 支持 | 支持（Docker 离线） |
| 适用场景 | 单人策略配置 | 团队协作配置 |

### 浏览器自动化环境

策略配置流水线的元数据采集和组件导入环节依赖浏览器自动化，须确保以下环境就绪：

Chrome 浏览器须安装并开启远程调试端口（--remote-debugging-port=9222），Agent 通过 CDP 协议与 Chrome 交互。天策平台页面须在 Chrome 中完成登录并保持会话活跃。Agent 执行的 JavaScript 代码运行在页面主世界（main world），可直接访问 sessionStorage、cookie 和页面 DOM。

对于 TDForge 方案，浏览器控制已内置，无需额外配置。对于 Dify 方案，须额外部署 Playwright 服务并注册为 Agent 工具。

### Python 运行时

所有 Skill 的脚本层依赖 Python 3.12 运行时和以下库：

| 库 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| openpyxl | ≥ 3.1.0 | Excel .xlsx 读写（11 个 Skill 使用） |
| xlrd | ≥ 2.0.0 | 旧版 .xls 读取（tiance-field-forge） |
| xlwt | ≥ 1.3.0 | 旧版 .xls 写入（tiance-field-forge） |
| requests | ≥ 2.28.0 | HTTP 请求（API 调用） |
| pandas | ≥ 2.0.0 | 数据处理（tiance-model-strategy） |
| xlsxwriter | ≥ 3.0.0 | Excel 写入（tiance-model-strategy） |

须提前在有外网环境用 pip download 下载所有依赖包，转入内网后用 pip install --no-index --find-links 离线安装。

## Skill 应用层部署

### Skill 清单与部署顺序

策略自动化配置涉及以下 10 个核心 Skill，按依赖关系排列：

| 层级 | Skill 名称 | 职责 | 当前版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置 | tiance-metadata-scout | 平台元数据采集与校验 | v2.2.0 |
| 第 1 层 | tiance-component-lifecycle:basic-config | 基础配置（机构/事件/渠道） | v2.27.1 |
| 第 2 层 | tiance-field-forge | 系统字段与动态字段生成 | v1.8.0 |
| 第 3 层 | tiance-datasource-forge + tiance-etl-forge | 数据源与 ETL 处理器 | v3.5.0 / v2.2.0 |
| 第 4 层 | tiance-service-config-forge | 接口服务配置 | v1.6.0 |
| 第 5 层 | tiance-function-forge | 函数包生成与校验 | v2.3.1 |
| 第 6-7 层 | tiance-rule-forge + tiance-realtime-metric-forge | 规则集与实时指标 | v3.8.0 / v2.1.0 |
| 第 8 层 | tiance-policy-forge | 策略编排与 .pls 生成 | v2.2.0 |

### Skill 部署方式

Skill 文件以目录形式部署在 Agent 平台的 Skill 根目录下（如 ~/.qoderwork/skills/ 或 Dify 的自定义工具目录）。每个 Skill 目录包含 SKILL.md（技能定义）、scripts/（确定性脚本）、references/（参考文档）。Agent 在收到用户指令后自动匹配并加载对应 Skill。

Skill 包须从团队 Git 仓库的 develop 分支获取，通过 skill-sync 工具同步到目标环境。首次部署须完整同步，后续更新只需增量拉取。

## 实施计划

### 阶段一：环境搭建（第 1-2 周）

本阶段完成硬件准备和基础软件环境搭建。具体任务包括：华为鲲鹏服务器采购（推荐配置三 HuaKun AT800 或配置四 TG225 B1）、操作系统安装（openEuler 或 Ubuntu 22.04 ARM 版）、CANN 驱动和固件安装（Ascend-cann-toolkit + npu-driver）、Docker 离线安装、Python 3.12 环境搭建、离线依赖包下载与转入。

### 阶段二：模型部署（第 3 周）

本阶段完成 LLM 推理服务的部署和验证。具体任务包括：Qwen3.6-35B-A3B 模型权重下载与转入（从 ModelScope 离线下载）、vLLM Ascend 推理引擎 Docker 部署、OpenAI 兼容 API 启动与验证、模型能力评估测试（中文理解、代码生成、工具调用、长上下文）。

### 阶段三：Agent 平台部署（第 4 周）

本阶段完成 Agent 运行平台的部署。具体任务包括：TDForge 或 Dify + DeerFlow 离线部署、浏览器自动化环境配置（Chrome + CDP）、Agent 与 LLM 推理服务对接、Python 运行时和依赖库安装。

### 阶段四：Skill 部署与验证（第 5-6 周）

本阶段完成策略配置 Skill 的部署和端到端验证。具体任务包括：10 个 Skill 同步到 Agent 平台、元数据采集验证（连接天策平台）、使用实际项目数据执行完整 8 层配置流水线、问题修复和参数调优。

### 阶段五：试运行与交付（第 7-8 周）

本阶段进入试运行，由客户团队使用真实业务场景验证。具体任务包括：客户团队培训（Agent 操作、Skill 使用、异常处理）、试运行期间问题收集与修复、运维文档编写、正式交付验收。

## 风险与应对

硬件采购周期风险：华为鲲鹏系列服务器（HuaKun TG225 B1 / AT800 / AT9508 G3）国内渠道供货稳定，但高配型号（如 5× 300I Duo 的 AT9508 G3）需提前 2-4 周与渠道商对接。应对措施：提前启动采购流程，或先用配置二（Atlas 300V Pro，¥6.5万）作为开发验证环境，后续升级到配置三或四。

模型能力不足风险：Qwen3.6-35B-A3B 的激活参数仅 3B，在极复杂的策略编排场景下可能表现不如大参数 Dense 模型。应对措施：预留升级到 Qwen3.5-122B-A10B 的路径（增加 NPU 卡或换用 910C），同时优化 Skill 的 Prompt 工程降低模型负担。

内网部署兼容性风险：客户内网环境可能存在特殊的网络策略、安全软件或系统限制。应对措施：部署前充分调研客户环境，准备离线安装包和环境自检脚本。

浏览器自动化稳定性风险：Chrome CDP 自动化在长时间运行或页面结构变更时可能不稳定。应对措施：Skill 内置重试机制和降级路径，关键操作支持手动 Console 执行作为兜底。