# 天策策略自动化配置 AI 基础建设方案

版本：v4.6  日期：2026-08-06

跑通天策策略自动化配置，客户需要以下四样：服务器 + 加速卡 + 模型 + Agent。本版按"华为官方参考部署 + 一次到位"原则规划，硬件与模型均预留 30% 以上冗余，避免 PoC 后期二次采购、二次调试。

## 主推方案

| 项 | 信创路线（推荐） | 非信创路线 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 华为 Atlas 800 训推一体机 A2（8 卡机型，华为官方 Qwen3.6-35B-A3B 参考部署） | x86 数据中心机架服务器 或 高端塔式工作站 |
| 加速卡 | 8× 昇腾 910B4 / 910C（共 512GB HBM）；预算充足可升级至 Atlas 800 A3（16 卡）或采用最新 Atlas 350（昇腾 950PR，2026 Q1 上市） | 1× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB（2025 Q2 工作站旗舰）；数据中心场景改为 1-2× H20 96GB HBM3（中国合规款主流） |
| 模型 | Qwen3.6-35B-A3B（主，Apache 2.0，MoE 35B/3B）+ Qwen3.5-397B-A17B（同机预装备用，MoE 397B/17B） | 同左 |
| 推理引擎 | vLLM + vllm-ascend 0.18+（v0.18.0 起官方支持 Qwen3.6-35B-A3B），暴露 OpenAI 兼容 API，Agent 通过 endpoint 接入，模型服务与 Agent 解耦 | vLLM（同左，模型服务与 Agent 解耦） |
| Agent 平台 | TDForge（同盾自研桌面 Agent，原生兼容策略配置 Skill） | 同左 |
| Skill | 10 个 tiance-* 策略配置 Skill（含元数据采集、字段、函数、规则、指标、策略等 8 层） | 同左 |
| 网络 | 100Gbps IB 或 200Gbps RDMA，支持多机张量并行零瓶颈 | 100Gbps 以太网 |
| 部署形态 | 完全内网离线部署 | 同左 |

## 冗余设计

本方案在五个维度预留冗余，目的是让部署与后期运维过程更平稳、二次立项概率更低。

| 维度 | 冗余点 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 显存冗余 | 单实例 Qwen3.6-35B-A3B 占 80-95GB，Atlas 800 A2 整机 512GB，剩余 400GB+ 可并行跑 Qwen3.5-397B-A17B 备用实例 | 客户加复杂决策需求，直接切 397B endpoint，零采购 |
| 兼容冗余 | 华为官方参考部署，vllm-ascend 官方 support matrix 明确覆盖 | 出问题直接走华为售后，不走社区路径 |
| 演进冗余 | 硬件平台可承接 Qwen 后续更大 MoE 系列，机箱/网络/电源不换 | 3-5 年内主机不用换代 |
| 架构冗余 | vLLM OpenAI 兼容 API 标准化，Skill 层与模型层完全解耦 | 换模型只改 endpoint URL 与模型名，Skill 零改动 |
| 运维冗余 | 8 卡预装两个模型，故障时切换到备用卡组，最小化单点故障 | 单卡异常不影响业务连续性 |

## 显存与性能说明

Qwen3.6-35B-A3B 虽然每次推理仅激活 3B 参数，但 MoE 权重须全量加载：权重理论值 35B × 2 bytes（FP16）≈ 70GB，加 embedding、激活、KV Cache（32K 上下文，单会话约 6-10GB）与 vLLM 引擎开销，单实例实际显存占用约 80-95GB。Atlas 800 A2 的 512GB HBM 可容纳一份 Qwen3.6-35B-A3B（80-95GB）+ 一份 Qwen3.5-397B-A17B（4-5 卡张量并行约 320-400GB），双模型同机常驻，客户可通过 endpoint 无缝切换。

## 模型演进路径

策略自动化配置的模型能力可按业务规模与预算分四档演进，本方案硬件与架构已按此路径一次到位。

| 档位 | 模型 | 定位 | 硬件门槛 | 本方案覆盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门槛档（当前 PoC） | Qwen3.6-35B-A3B（Apache 2.0，MoE 35B/3B，2026-04 发布） | 跑通天策 8 层流水线、验证 Skill 端到端可用 | 单卡 96GB+ | ✅ 主用 |
| 进阶档（能力升级） | Qwen3.5-397B-A17B（Apache 2.0，MoE 397B/17B，2026-02 发布） | 复杂 Groovy 生成、长链路多步编排失败率显著下降 | 5-8× 卡张量并行 | ✅ 同机预装备用 |
| 跨代档（规模跃升） | Qwen3.8-Max（MoE 2.4T/95B，1M 上下文，2026-08-03 发布） | 单一模型覆盖天策全域复杂决策，弱化多模型编排需求 | INT4 量化仍需约 1.2TB 显存，需 20+ 卡集群，属独立立项 | ⚪ 阿里已公告"下周开源权重"，开源后可评估 |
| 展望档 | Qwen 后续更大 MoE 系列 / 或行业垂类微调模型 | 结合业务量与合规要求，定制化生产集群 | 集群化建设（Atlas 800 A2/A3 或多节点 SuperPod） | ⚪ 12-18 个月视业务演进 |

演进路径的三个关键设计：

一、Agent 与模型服务解耦：vLLM 暴露标准 OpenAI 兼容 API，TDForge/Skill 层通过 endpoint 调用；换模型只改 endpoint URL 与模型名，Skill 逻辑零改动、Agent 编排零改动。

二、双模型同机预装：Atlas 800 A2 显存充裕，Qwen3.6-35B-A3B 主用 + Qwen3.5-397B-A17B 备用同机常驻。客户业务复杂度上升时零成本切换，避免"上线后再采购升级"的尴尬。

三、跨代升级明确边界：Qwen3.8-Max（2.4T 总参）不是"加张卡就能跑"，即便 INT4 量化后仍需约 1.2TB 显存，落地需要 20+ 卡集群规模的独立立项，涉及机房、供电、网络架构、运维体系的全面升级。建议 PoC 通过后先充分利用同机预装的进阶档积累业务数据，等 3.8-Max 权重稳定发布 3-6 个月、业务量确实需要时再启动集群项目。

## 其他按需切换

| 场景 | 应对 |
| --- | --- |
| 并发数不够 | 同一模型加卡加副本 + 提升批处理，不换模型（大模型只会更耗算力、并发反而下降） |
| 需要模型微调 | 本方案 Atlas 800 A2/A3 即为华为官方 Qwen3.6 微调参考部署，MindSpeed MM/verl 直接就位 |

## 兼容矩阵

| 组件 | 信创版本要求 | x86 版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | openEuler 22.03 LTS SP3 及以上 或 麒麟 V10 SP3 | Ubuntu 22.04 LTS 及以上 |
| 驱动栈 | CANN 8.0 及以上 + Ascend Driver 25.x | NVIDIA Driver 550+ / CUDA 12.4+ |
| 推理引擎 | vLLM 0.7+ · vllm-ascend 0.18+（v0.18.0 起官方支持 Qwen3.6-35B-A3B） | vLLM 0.7+ |
| 参考部署 | 华为官方 Atlas 800 A2 Qwen3.6 部署文档 | vLLM 官方文档 |

具体版本以采购当期 vllm-ascend/Qwen 官方 support matrix 为准，PoC 阶段实测确认。

## 说明

本版方案默认按华为官方参考部署 + 一次到位推荐，硬件成本较基础版有所提升，但换来兼容性、性能、演进三大冗余，PoC 后期与生产化过渡阶段基本不需要二次采购、二次调试。若客户预算敏感需要精简版（单卡 910C + Qwen3.6-35B-A3B 单模型），可回退至上一版方案；预算充足或对稳定性要求高的客户，本版是首选。

## 参考

huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B · huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-397B-A17B · qwen.ai/blog?id=qwen3.8（Qwen3.8-Max 官方公告） · github.com/vllm-project/vllm-ascend · e.huawei.com/cn/products/computing/ascend/atlas-800-training-server · docs.vllm.ai（vLLM OpenAI 兼容 API 规范，用于 Agent 与模型服务解耦）。